|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 대분류 | 내용 | 기타 |
| 회의 | 남아있는 서비스 4건 (이번주내로 완료 예정)  특이사항 : 필터 걸고 조회 후 다시 조회시 필터가 풀리고 조회될 수 있는 문제  권한관리시 모든 권한을 수정해야 해서 관한관리 서비스는 보류  라이선스 – CPU 번호가 아닌 다른 라이선스 개발 예정  (두가지 타입으로 오프라인,오나인)  패키지개발서버 사이트 이니셜 서비스 – 보류  프로그램등록화면 프로그램 삭제시 권한 데이터 모두 삭제 – 보류에서 허현지님 작업  (개발도구패치)  DataFieldCD 중복일경우 DataFieldName 수집 안되는 문제 – 추가적으로 테스트 및 확인 필요  소스상 스크립트로 옵션버튼 수정시 캡션보여주기와 Value가 뒤바뀌어 보이는 문제 수정  (ACE 와 제뉴인의 표시되는 부분이 다른 것을 처리하는 경우 어떤식으로 처리할지 확인)  19일까지 테스트케이스, 1차 테스트 완료 한 후 22일부터 연구소 내의 (플랫폼지원) 테스트 2월까지 끝내는 것을 목표로 한다. |  |
|  |  |  |